| Cond. | Condicionantes | Atendimento (de acordo com análise do Ibama) | Observações do Parecer | Comprovação de atendimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cumprir e fazer cumprir por seus funcionários e por empresas subcontratadas, no desenvolvimento de trabalhos, toda legislação pertinente à proteção e preservação do patrimônio arqueológico brasileiro. |  | CIENTE |  |
| 1.2 | Designar junto ao IPHAN, responsável pelo acompanhamento e fiscalização de execução do Oficio n°159/2011 – CNA/Depam/Iphan. |  | CIENTE |  |
| 1.3 | Apresentar ao IPHAN, detalhamento do PBA referente ao Patrimônio Cultural-Arqueológico. | ATENDIDA | CUMPRIDO ATRAVÉS DOS RELATÓRIOS MENSAIS | Relatórios Documento |
| 1.4 | Desenvolver estudos constantes no Programa de Preservação do Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico da UHE, previamente às transformações do solo necessárias para implantação do empreendimento. | ATENDIDA | A intervenção em solo e respectivo avanço no canteiro só ocorreu com a liberação do IPHAN através dos ofícios | Relatório Semestral |
| 1.5 | Apresentar ao CNA/IPHAN, o projeto de pesquisa etnoarqueológica a ser desenvolvido como projeto de arqueologia colaborativa com as etnias Kayabi, Apiacá e Munduruku. | ATENDIDA | IPHAN emitiu PORTARIA No- 32, DE 4 DE OUTUBRO DE 2011 - UHE Teles Pires - PROJETO DE PESQUISA ETNOARQUEOLÓGICA | Anexo Relatório Semestral |
| 1.6 | Realizar estudos etnoarqueológicos, desenvolvidos como projeto de arqueologia colaborativa com as etnias Kayabi, Apiacá e Munduruku, a medida do seu interesse. Previamente ao inicio de quaisquer obras que impliquem modificação do solo, subsolo, cobertura vegetal e outro elemento paisagístico, de impacto negativo sobre o Patrimônio Cultural/Arqueológico. | EM ATENDIMENTO | Previsto no projeto Etnoarqueológico |  |
|  | Areas de canteiro são liberadas conforme desenvolvimento do projeto. |  |  |  |
| 1.7 | Os estudos etnoarqueológicos deverão ser desenvolvidos na área de influência direta do empreendimento considerando-se, para fins de estudo, a área de significância cultural que abrange desde a divisa da terra Indígena Kayabi até um ponto e rio acima | EM ATENDIMENTO | Previsto no projeto Etnoarqueológico | Relatórios de Andamento |
| 1.8 | Apresentar ao CNA/IPHAN cronograma detalhado de compatibilidade das intervenções no solo necessárias para o desenvolvimento das obras com as pesquisas arqueológicas e etnoarqueologicas. |  | CIENTE | Ofício DOCUMENTO/ GER/395/2011 |
| 1.9 | Qualquer obra que implique em intervenção do solo somente será executada após a apresentação dos relatórios relativos aos estudos do patrimônio cultural/histórico e arqueológico e análise e aprovação por parte do CNA/IPHAN |  | CIENTE |  |
| 1.10 | Apresentar ao CNA/IPHAN, cronograma detalhado para realização de todas as ações constantes no PBA, respeitando-se prazo máximo de 3(três) anos. | EM ATENDIMENTO | Previsto no projeto Etnoarqueológico |  |
| 1.11 | Desenvolver Programa de Educação Patrimonial nos termos especificados no Programa de Preservação do Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico da UHE Teles Pires (Portaria 08 de 04/03/2011) | Elaboração do Programa: Atendido Desenvolvimento do Programa: em atendimento |  | Projeto Científico Relatórios de Andamento |
| 1.12 | Publicar, para efetiva divulgação das pesquisas arqueológicas realizadas, resultados por meios físicos e virtuais, realizar atividades educativas nas escolas municipais e indígenas dos municípios (Paranaíta e Jacareacanga), visando socialização e proteção do patrimônio arqueológico. |  | CIENTE |  |
| 1.13 | Contratar empresa de museologia com experiência comprovada na execução de projetos de implantação e revitalização de museus, para elaborar e executar um Museu de Território com sede no Sitio arqueológico Pedra Preta de Paranaíta. (ver serviços a serem contratados pelo empreendedor no referido Ofício). |  | CIENTE | Fornecimento de subsídios de análise ao IPHAN em Julho/11. |
| 1.14 | Instruir, conforme Portaria SPHAN n° 11 de 11/09/1986, processo de tombamento do sítio arqueológico Pedra Preta de Paranaíta e outros sítios filiados ou de relevância identificados pelos estudos. |  | CIENTE |  |
| 1.15 | Elaborar projetos e implantar, conforme PBA já estabelecido, Casa de Memoria nos municípios de Paranaíta e Jacareacanga. |  | CIENTE |  |
| 1.16 | Projeto arquitetônico da Casa de Memoria do município de Jacareacanga terá como escopo mínimo: reserva técnica, laboratório, área expositiva, sala de recursos multimídia, biblioteca, sala de administração, sala de pesquisa, sala para manejo, conservação e triagem do material arqueológico, sanitários sistema de iluminação, segurança e climatização, equipamentos e mobiliário, pavimentação/jardim externo |  | CIENTE |  |
|  | Casa de memoria de Paranaíta fará parte do Museu de Território, enquanto edificação-sede do Museu. |  | CIENTE |  |
| 1.17 | Realizar reuniões semestrais, na sede de Paranaíta e Jacareacanga, como também em pelo menos uma aldeia indígena de cada uma das três etnias –Kayabi, Apiacá e Mrunduku, para apresentação dos resultados parciais de implementação do PBA referente ao Patrimônio Cultural-Arqueológico. Viabilizar custos e/ou logística, deslocamentos e outras necessidades para as reuniões. |  | CIENTE |  |