PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

UHE TELES PIRES

P.40 – PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PERDA DE TERRAS E DESLOCAMENTO COMPULSÓRIO DE POPULAÇÃO NA UHE TELES PIRES.

RELATÓRIO SEMESTRAL

PERÍODO DE JANEIRO 2011 A  FEVEREIRO 2012

| EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA |
| --- |
| INTEGRANTES | CONSELHO DE CLASSE | CTF IBAMA | ASSINATURA |
| CARLOS EMILIO MANZANO | CRP L 263 | 5462725 |  |
| CHRISTINA BAGGIO | OAB/SC 12771 | 5462723 |  |

Março - 2012

ÍNDICE

ANEXOS	3

LISTA DE SIGLAS	4

1. Introdução	5

2.  Síntese das atividades realizadas no período de 06 de setembro de 2011 a 06 de fevereiro de 2012	7

2.1.  Cadastro socioeconômico	7

2.2. Elaboração de Caderno de Preços	8

2.3. Implantação do canteiro de obras da UHE Teles Pires	9

2.4. Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa	10

2.5.  Atendimento ao público alvo	11

2.6.  Reuniões com o público alvo	12

2.7.  Atualização de dados de proprietários	13

2.8. Acordos/Convênios	18

2.9.  Cadastro Físico e Avaliação das Propriedades	19

2.10. Ações em curso	21

3. Análise dos Resultados	21

4.  Relatório Fotográfico	24

# ANEXOS

ANEXO I – AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELO INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO E ODENIR DOMINGOS ARALDI

ANEXO II – ESPELHOS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO

ANEXO III – AUTOS DE IMISSÃO NA POSSE DAS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO

ANEXO IV – CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS

ANEXO V – AUTORIZAÇÕES DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E TRÂNSITO

ANEXO VI – MEMÓRIA DE REUNIÃO E LISTA DE PRESENÇA

ANEXO VII – LEI MUNICIPAL Nº 610/2011 E TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2011

ANEXO VIII – REQUERIMENTO INTERMAT

ANEXO IX – REQUERIMENTO INTERPA

ANEXO X - CTFs

# LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AID – Área  de influência direta

AHE Teles Pires – Aproveitamento Hidrelétrico Teles Pires

APP – Área de preservação permanente

CHTP – Companhia Hidrelétrica Teles Pires

UHE Teles Pires – Usina Hidrelétrica Teles Pires

CF – Cadastro físico

CSE – Cadastro Socioeconômico

DUP – Declaração de utilidade pública

EIA – Estudo de impacto ambiental

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  e dos Recursos Naturais Renováveis

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

IPED – Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão

LI – Licença de instalação

NA – Nível de alagamento

PBA – Projeto Básico Ambiental

PEC – Precisão de exatidão cartográfica

P.40 – Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório de População

RIMA – Relatório de impacto ambiental

SEMA – Secretaria de Meio Ambiente

# 1. Introdução

O Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório de População – P.40 é um dos programas integrantes do PBA, classificado no bloco de Programas Compensatórios. As atividades do Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório de População serão desenvolvidas na Área de Influência Direta (AID) do AHE Teles Pires, que são os Municípios de Paranaíta e Jacareacanga, nos Estados do Mato Grosso e Pará, respectivamente.

São objetivos desse programa:

• Organizar o processo de aquisição de terras e indenização de benfeitorias, tendo em vista garantir que este seja transparente, que se realize tempestivamente e que se desenvolva de forma socialmente adequada, com valores fixados mediante consenso entre as partes, e garantindo que os direitos trabalhistas e sociais sejam respeitados pelos empregadores;

• Compensar os donos de balsa, mergulhadores e outros empregados do garimpo de baixão pelos custos decorrentes da adequação da atividade às novas condições ou da reinstalação da atividade em outros locais, bem como os detentores de direitos minerários que serão afetados;

• Garantir a reposição de moradia para famílias ribeirinhas em situação de vulnerabilidade a processos compulsórios de deslocamento;

• Minimizar os riscos de criação de passivo social associado ao desaparecimento de empregos atualmente gerados no setor de turismo (pousadas flutuantes), promovendo ações de apoio à reinstalação dos estabelecimentos;

• Compensar a perda de atrativos turísticos por meio da potencialização das oportunidades de lazer propiciadas pelo reservatório, com a implantação de novas infraestruturas de acesso, praias artificiais, marinas e balneários;

• Compensar pescadores profissionais por modificações da renda familiar e minimizar as dificuldades de retomada da atividade em outras bases (pesca em reservatório/ novas espécies).

O público alvo desse programa é composto por moradores, trabalhadores, pescadores e proprietários de estabelecimentos rurais, ilhas, pousadas e balsas que sofrerão redução em suas atividades econômicas, de lazer ou turísticas como consequência da substituição de uso do solo na Área de Influência Direta (AID) do AHE Teles Pires.

Apresentam-se como metas desse programa:

• Garantir a justa indenização e/ou reposição das condições de produção e moradia, refletidas em padrões de qualidade de vida no mínimo equivalentes as desfrutadas hoje, respeitando a legislação em vigor;

• Contribuir para o ordenamento da área de entorno do futuro reservatório, de maneira a garantir a compatibilização entre os usos atuais e os propostos para o futuro reservatório.

• Recompor as condições de trabalho e geração de renda das pessoas afetadas pela substituição do uso do solo na área de implantação do empreendimento;

• Estabelecer medidas de apoio que permitam a manutenção das atividades econômicas que sofrerão alterações durante o período de construção e operação da UHE Teles Pires, inclusive aquelas que poderão continuar a ser desenvolvidas na área do reservatório (especificamente garimpo e atividades de turismo);

• Capacitar a população afetada para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, nos casos em que durante o monitoramento das alterações induzidas pelo empreendimento se verifiquem variações ambientais que inviabilizem a continuidade na atividade atual com o mesmo nível de intensidade econômica.

A proposta de metodologia apresentada no P.40 - Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório de População  inclui:

- Operacionalização da Unidade de Gerenciamento do Programa; .

- Realização do Cadastro Físico e Socioeconômico;

- Valoração de Propriedades e Benfeitorias;

- Elaboração e Detalhamento dos Planos de Compensação Segundo a Matriz de Elegibilidade;

- Divulgação e Consulta junto a População Afetada;

- Identificação, Seleção e Avaliação de Áreas e Desenvolvimento de Alternativas para o Reassentamento;

- Condução de Processos de Negociação ou de Desapropriação de Imóveis Afetados;

- Desenvolvimento e Implantação de Projetos de Reassentamento Coletivo;

- Monitoramento e Assistência na Mudança;

- Monitoramento da Reinserção Social Após a Mudança;

- Monitoramento nas Comunidades Hospedeiras;

- Monitoramento da Viabilidade Econômica de Atividades Reorganizadas;

# 2.  Síntese das atividades realizadas no período de 06 de setembro de 2011 a 06 de fevereiro de 2012

## 2.1.  Cadastro socioeconômico

Em janeiro de 2011, foi contratada a empresa JPG Consultoria e Participações Ltda. para a elaboração do Cadastro Socioeconômico do AHE Teles Pires. O levantamento em campo para realização do CSE deu-se em uma única etapa, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2011, priorizando a identificação dos moradores e edificações localizadas dentro das áreas da AID.

Através do CSE, foram identificadas, na AID do empreendimento, 131 propriedades assim distribuídas: 113 propriedades rurais, sendo 30 dentro do Assentamento São Pedro, pertencente ao INCRA, 13 ilhas e/ou flutuantes, 1 balsa fluvial, 2 balsas de garimpo e 1 associação de pescadores.

| Estabelecimentos cadastrados na AID do empreendimento |
| --- |
| Tipologia | EIA | Cadastro Socioeconômico 2011 |
| Agropecuários | 109 | 113 |
| Sítios e fazendas | 86 | 84 |
| INCRA | 23 | 30 |
| Turismo e lazer | 12 | 13 |
| Ilha com uso particular | 7 | 7 |
| Ilha sem uso particular | 1 | 1 |
| Pousada flutuante | 4 | 5 |
| Transporte fluvial | 1 | 1 |
| Balsa do Cajueiro | 1 | 1 |
| Garimpo fluvial de ouro | 15 | 2 |
| Balsas de garimpo | 15 | 2 |
| Outros | 0 | 1 |
| Associação de Pescadores Esportivos de Paranaíta – EPEP | 0 | 1 |
| Total de empreendimentos | 137 | 131 |

FONTE: EIA (EPE/LEME-CONCREMAT, 2010) e Cadastro Socioeconômico  (CHTP, 2011)

A aplicação do cadastro socioeconômico ocorreu em todas as propriedades onde se encontravam os proprietários ou algum tipo de morador. Esclarece-se que algumas entrevistas deixaram de ser realizadas devido à inexistência de morador, dificuldades de localização dos proprietários, e, principalmente diante da recusa dos mesmos em responder as questões apresentadas.  As entrevistas com os proprietários de pousadas flutuantes e pescadores ocorreram na sede dos Municípios, pois tais atividades não se prendem a um local fixo no rio, e, ainda, pelo fato das mesmas terem ocorrido na época da piracema. Eventuais falhas e falta de informações deverão ser sanadas na revisão do cadastro socioeconômico, em fase de contratação.

Eventuais falhas serão corrigidas na revisão do cadastro socioeconômico, que será iniciada em breve.

Encontra-se em Tomada de Preços, a contratação de empresa para realizar a revisão do cadastro socioeconômico.

Em atendimento à condicionante 2.17 da LI nº 818 / 2011, o CSE encontra-se disponibilizado, para consulta pública, no escritório da CHTP no Município de Paranaíta.

## 2.2. Elaboração de Caderno de Preços

Anteriormente ao levantamento físico, foi contratada a empresa ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL S/S para elaborar o Caderno de Preços, contendo os critérios de avaliação dos imóveis necessários ao canteiro de obras. Este Caderno de Preços foi elaborado com o objetivo de fornecer os elementos necessários para avaliação das terras rurais com suas acessões naturais, benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas afetadas pelo empreendimento da UHE Teles Pires, na primeira etapa, que trata da implantação do canteiro de obras.

Para fixação dos valores básicos unitários paradigmas aplicáveis às terras, serviram como referência os parâmetros do mercado imobiliário rural da região sob a influência do empreendimento, abrangendo os municípios de Paranaíta, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás, todos no Estado de Mato Grosso.

Os valores básicos unitários, fixados no Caderno de Preços, servirão como base para emissão dos Laudos de Avaliação das áreas a adquirir, por serem afetadas pelo empreendimento da Usina Hidrelétrica Teles Pires. Desta forma, os critérios de avaliação utilizados para definir os valores básicos unitários para as terras, benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, seguem as orientações normativas da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT, em consonância aos princípios preconizados pela Engenharia de Avaliações.

Em atendimento à condicionante 2.17 da LI nº 818 / 2011, o Caderno de Preços encontra-se disponibilizado, para consulta pública, no escritório da CHTP no Município de Paranaíta.

## 2.3. Implantação do canteiro de obras da UHE Teles Pires

Na área destinada ao canteiro de obras da UHE Teles Pires, foram cadastradas e identificadas 2 propriedades, sendo uma na margem direita e outra na margem esquerda:

| MARGEM – LOCALIZAÇÃO | PROPRIEDADES | PROPRIETÁRIO/POSSEIRO |
| --- | --- | --- |
| Esquerda – Paranaíta – MT | 1 | Instituto Ecológico Cristalino – proprietário Odenir Domingues Araldi – possuidor |
| Direita – Jacareacanga – PA | 1 | Nilo Francisco Weber – proprietário |
| TOTAL | 2 |  |

Margem esquerda: área de terras matriculada sob nº  784, do Primeiro Ofício de Paranaíta, em nome do INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO e posse em nome de ODENIR DOMINGUES ARALDI.

Margem direita: área de terras matriculada sob nº 5.156, do Registro de Imóveis de Itaituba, em nome de NILO FRANCISCO WEBER.

Para início dos levantamentos, a CHTP contatou os proprietários e possuidores de ambas as margens, visando os levantamentos físicos e avaliação das propriedades e, consequentemente, a aquisição amigável.

Na margem esquerda, foram obtidas autorizações do detentor do domínio e do detentor da posse (ANEXO I), onde as atividades de Levantamento Físico e Avaliação foram realizadas in loco, pela empresa ECSA ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL S/A. Na margem direita, o proprietário não permitiu qualquer acesso da empresa em sua área; assim, o levantamento físico e a avaliação de tal área foram feitos através de interpretações de imagens e vistoria por água, pela mesma empresa citada.

Concluídos estes levantamentos físicos, os proprietários e posseiros foram contatados para ofertas dos valores a título da indenização. As negociações não prosperaram, em decorrência de problemas documentais e divergência de valores.

A negociação da área situada na margem esquerda frustrou-se em decorrência de problemas documentais. O domínio está em nome do INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO (matrícula 784, do Primeiro Ofício da Comarca de Paranaíta) e a posse, em nome do Sr. ODENIR DOMINGUES ARALDI.

A negociação da área situada na margem direita frustrou-se em decorrência de divergência de valores. Os valores propostos pelo proprietário da área estão fora dos padrões, alcançando um valor aproximado de R$ 346.000.000.000,00.

Assim, diante do impasse documental da margem esquerda e da discordância de valores na margem direita, não restou alternativa, a não ser a propositura de ações de desapropriação, nas Comarcas de Paranaíta - MT (processo 678-58.2011.811.0095), e de Jacareacanga - PA (processo 2011.1.1000.100-9)(ANEXO II). Com os depósitos judiciais dos valores das avaliações, a CHPT obteve 100% da imissão na posse do canteiro de obras da UHE Teles Pires (ANEXO III). Após as imissões na posse, foram implantados os marcos limítrofes das propriedades.

No Gráfico abaixo, podemos visualizar o número de propriedades cadastradas na área do canteiro de obras, bem como o motivo da propositura das ações de desapropriação e as imissões na posse:

## 2.4. Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa

Visando operacionalizar a Unidade de Gerenciamento do Programa, a CHTP conta com equipe técnica especializada, responsável pelas aquisições de terras afetadas; e, para melhor contato e negociação com a população diretamente afetada e orientação sobre a política de realocação, instalou, no Município de Paranaíta/MT, um escritório de atendimento ao público, onde está centralizada a Gerência de Meio Ambiente, a Coordenadoria Fundiária com Assessoria Jurídica e a Coordenadoria Socioeconômica. A CHTP conta, ainda, com o apoio de empresas específicas, contendo equipes especializadas para operacionalização de cada atividade.

## 2.5.  Atendimento ao público alvo

O atendimento ao público alvo no P.40 visa dar início das tratativas para aquisição amigável das áreas e elucidação de dúvidas. Nestes atendimentos explica-se a metodologia de trabalho do P.40, esclarecendo que todas as tratativas serão de forma organizada e de acordo com as normas estabelecidas e que constam no presente programa de compensação pela perda de terras e deslocamento compulsório da população. Na mesma ocasião são solicitados os documentos necessários para as tratativas amigáveis de negociação, tais como: certidão imobiliária, escritura pública, documentos pessoais (CPF e RG), certidões de quitação municipal, estadual, federal, inclusive do TRT, certidão negativa do IBAMA, certidão de  ônus, certidão negativa de ações reais, pessoais e reipersecutórias; ITR, CCIR, georreferenciamento, entre outros.

O atendimento ao público alvo é feito através de visitas nas propriedades e do atendimento no escritório situado na cidade de Paranaíta. A maior dúvida do público alvo é sobre o remanescente da propriedade e o valor da indenização. Tais dúvidas serão sanadas quando dos levantamentos físicos e da avaliação das propriedades.

Foram efetuados 75 contatos telefônicos e foram enviadas 54 cartas aos proprietários com endereço conhecido (ANEXO IV), visando o início das tratativas para a aquisição das áreas, obtenção de autorização para início dos levantamentos físicos e avaliação das benfeitorias e esclarecimentos sobre a condução do processo de demarcação da área alagada, da área de preservação permanente, levantamento físico, avaliação das terras e benfeitorias, etc.

Não houve respostas escritas por parte dos afetados, entretanto, semanalmente, recebemos visitas dos proprietários, visando esclarecimentos e entregando documentação.  Salienta-se que algumas propriedades são pertencentes a mesma pessoa, diminuindo assim o número de autorizações a serem emitidas.

Foram obtidas 65 autorizações, verbais e escritas, de servidão de passagem e trânsito  para dar início  aos  monitoramentos bióticos, florestais; geológicos,  paleontológicos, arqueológicos, espeleológicos, estudos  hidrológicos e levantamentos topográficos para o nível de alagamento (NA) e áreas de preservação permanente (APP) nas áreas  afetadas pelo reservatório de aproveitamento hidrelétrico da UHE Teles Pires (ANEXO V). Esclarece-se que alguns proprietários possuem mais de uma área atingida, sendo utilizada a mesma autorização.

No Gráfico abaixo, pode-se visualizar o número de cartas enviadas, bem como o número de autorizações obtidas:

As dificuldades encontradas para realização do contato direto com os proprietários e coleta de documentação serão resolvidas quando os levantamentos físicos forem iniciados, uma vez que para tal procedimento se faz necessário a autorização para entrada na propriedade, visita in loco, assinatura dos proprietários e confrontantes no levantamento das divisas, entre outros.

Não estão disponibilizados os números de atendimentos efetuados, mas já está sendo implantado um sistema de controle  de tais atendimentos.

## 2.6.  Reuniões com o público alvo

2.6.1. – Em 15 de setembro de 2011, foi realizada,  reunião no Assentamento São Pedro (INCRA / Paranaíta), visando identificar os lotes (trinta) e apresentar o empreendimento aos afetados pela UHE Teles Pires,. Tal reunião teve resultado foi positivo, uma vez que foram esclarecidas as dúvidas da população sobre a UHE Teles Pires, bem como foram explicados os procedimentos adotados para a indenização das áreas afetadas pelo futuro reservatório.

2.6.2. – Em 15 de setembro de 2011, foi realizada reunião entre membros da CHTP e os representantes legais da Agropecuária Pontal do Paranaíta, visando tratativas para aquisição da propriedade afetada pelo futuro reservatório da UHE Teles Pires, onde foram  esclarecidas dúvidas dos proprietários sobre o NA e a APP e foram iniciadas as primeiras tratativas para a aquisição da área.

2.6.3. – Em 13 de outubro de 2011, foi realizada reunião entre membros da CHTP e os representantes legais da Agropecuária Pontal do Paranaíta visando tratativas para aquisição da propriedade afetada pelo futuro reservatório da UHE Teles Pires, onde foram expostos os gravames existentes sobre a propriedade e expostos algumas soluções para a aquisição da área.

2.6.4. – Em 20 de outubro de 2011, a equipe da CHTP, representada por seu Diretor e demais técnicos, participou de reunião com a Associação dos Atingidos por Barragem, na Câmara de Vereadores de Paranaíta, cuja finalidade foi apresentar o empreendimento, apresentar os mapas das áreas destinadas ao reservatório e esclarecer como que serão realizados todos os estudos necessários para realização das negociações e atendimento da população.

2.6.5. - Em 05 de novembro de 2011, em parceria com o INCRA, através de seu representante, Sr. JOEL MACHADO DE AZEVEDO, foi realizada reunião no Assentamento São Pedro, cuja finalidade foi prestar esclarecimentos sobre a questão dos monitoramentos, estudos e levantamentos topográficos para o lançamento de possível nível de alagamento (NA) e área de preservação permanente (APP), bem como informar sobre a presença do INCRA no processo de aquisição. Na ocasião, o representante do INCRA autorizou, verbalmente, à CHTP o acesso às propriedades para dar início aos levantamentos e, esclareceu  aos assentados afetados pelo empreendimento, que os mesmo somente  receberão pelas benfeitorias existentes nas áreas, uma vez que o INCRA ainda possui o domínio sobre a terra (ANEXO VI).

## 2.7.  Atualização de dados de proprietários

Foram realizadas pesquisas, visando à identificação e atualização dos endereços dos afetados pela UHE Teles Pires e, nestas, foram constatadas algumas modificações quanto ao CSE. Entretanto, tais diferenças serão superadas quando da revisão do CSE, em fase de Coleta de Preços, e do levantamento físico que tem  início previsto para  1º de março.

Abaixo, lista atualizada das propriedades afetadas pela UHE Teles Pires:

| CÓDIGO DO CADASTRO | NOME DA PROPRIEDADE | LOCALIZAÇÃO | PROPRIETÁRIO OU OCUPANTE | CPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | FAZENDA OURO REUNIDO | ME-TP | ALIPIO CÂNDIDO DA SILVA | 118.602.009-15 |
| 3 | ESTÂNCIA IRMÃOS PRADO | ME-TP | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | 214.889.599-00 |
| 4 |  | ME-TP | LEOMIRTO RIBEIRO E WILSON RIBEIRO | 349.528.709-44 e 438.047.309-06 |
| 5 | FAZENDA SANTO AGUSTINHO | ME-TP | ESPÓLIO-AUGUSTINHO DE ANDRADE | 120.130.729-53 |
| 6 | FAZENDA SÃO JOAQUIM | ME-TP | ANTONIO FLÁVIO DE ALMEIDA PADRO E MAURO ZANETTI | 611.762.738-68 e 340.184.171-87 |
| 7 | FAZENDA EP | ME-TP | EDMAR PEREIRA | 198.382.809-25 |
| 8 | FAZENDA ANDRADE | ME-TP | ESPÓLIO DE RODRIGO AUGUSTO A.ANDRADE | 270.238.501-04 |
| 9 | FZENDA AGUA DOURADA | ME-TP | VALTER LEAL FILIZOLA | 044.792.158-40 |
| 10 | AGROPECUARIA PONTAL DO PARANAITA | ME-TP -MD-PARANAITA | JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO E JOSÉ CARRASCO | 02.642.136/0001-20 |
| 11 | FAZENDA 3-A | MD-TELES PIRES | AGENOR DANIEL DA SILVA | 325.664.501-10 |
| 12 | FAZENDA SÃO JOSÉ | MD-PARANAITA | JOSÉ GIMENES |  |
| 13 | FAZENDA BEZERRA | MD-PARANAITA | PAULO CÉSAR BEZERRA | 896.069.579-34 |
| 14 | FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA | MD-PARANAITA | ANTONIO ACORDE | 225.106.309-97 |
| 15 | AGROPECUARIA SÃO JOSÉ | MD-PARANAITA | JOSÉ VALDOMIRO VOLPE | 192.064.709-06 |
| 16 | FAZENDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | ME-TELES PIRES | JOSÉ VALDOMIRO VOLPE | 192.064.709-06 |
| 17 | FAZENDA AGUA DOURADA | MD-PARANAITA | VALTER LEAL FILIZOLA | 044.792.158-40 |
| 18 | FAZENDA RIO PARANAITA | MD-PARANAITA | PAULO GERALDO ZANETTE | 139.584.889-00 |
| 19 | FAZENDA SANTO EXPEDITO | MD-PARANAITA | FERNANDO ANTONIO VIEIRA | 041.111.848-044 |
| 20 | FAZENDA LIBERDADE | MD-PARANAITA | APARECIDO LOPES DE CAMARGO | 059.821.899-87 |
| 21 | FAZENDA SANTO IZABEL | MD-PARANAITA | ALTAIR JOSÉ NODARI | 285.222.909-97 |
| 22 | FAZENDA MOCOTÓ | MD-PARANAITA | WILSON LUPOLO | 369.408.289-15 |
| 23 |  | MD-PARANAITA |  |  |
| 24 | FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA | MD-PARANAITA | OTTO CESAR BARBOSA JR., DR. RICARDO BESSA E OUTROS |  |
| 25 | FAZENDA SÃO MANOEL | MD-PARANAITA | RENATO MARTINHO DE FREITAS CARDOSO | 198.819.549-34 |
| 26 | FAZENDA ARAGUAIA | MD-PARANAITA | VALTER RICHTER JUNIOR | 046.842.699-06 |
| 27 |  |  | RUBENS |  |
| 28 |  |  | MARCELO |  |
| 29 | FAZENDA ÁGUA DOURADA | ME-PARANAITA | VALTER LEAL FILIZOLA | 044.792.158-40 |
| 30 | FAZENDA ITAMARATI | ME-PARANAITA | ESPÓLIO-ITAMAR APARECIDO -SRA.CLARICE |  |
| 31 | FAZENDA VALE VERDE | ME-PARANAITA | ORESTINO HIGINO DA COSTA | 152.018.136-15 |
| 32 | FAZENDA ALIANÇA | ME-PARANAITA | HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JR. | 349.171.879-15 |
| 33 | ESTÂNCIA RIO PARANAITA | ME-PARANAITA | LUIS ROBERTO PAVESE E ARIVANIL | 550.429.709-59 e 521.310.419-34 |
| 34 | FAZENDA LONDRINA | ME-PARANAITA | SRA. ALICE ESCOLÁSTICA DAS DORES | 621.439.801-91 |
| 35 |  |  | MARIA DE FÁTIMA NUNES VIEIRA(Pedrinho Policia) |  |
| 36 | FAZENDA CARANDÁ | ME-PARANAITA | HIGINO DE SOUZA OLIVEIRA | 051.141.281-91 |
| 37 | FAZENDA SANTA FÉ | ME-PARANAITA | BENEDITO AMÂNCIO NAZÁRIO FILHO | 109.164.741-00 |
| 38 | FAZENDA ISABELA | ME-PARANAITA | HUMBERTO CARLOS CAMPOS | 361.557.309-97 |
| 39 | FAZENDA BACURI | ME-PARANAITA | RAUL DE OLIVEIRA PINTO | 141.814.791-53 |
| 40 | FAZENDA RANCHO JR | ME-PARANAITA | VALTER JUNIOR RICHTEI | 046.842.699-06 |
| 41 | FAZ.OLHO D'AGUA 4 | ME-PARANAITA/ME-TP | JOÃO CARVALHO | 012.360.169-04 |
| 42 | FAZENDA CONQUISTA | ME-TP | LUISMAR JOSÉ DA SILVA | 240.615.911-04 |
| 43 |  |  | AGENOR DANIEL DA SILVA | 325.664.501-10 |
| 44 | FAZENDA TERRA ROXA | ME-TP | LUISMAR JOSÉ DA SILVA | 240.615.311-04 |
| 45 | FAZ. OLHO D'AGUA | ME-TP | LUISMAR JOSÉ DA SILVA | 240.615.311-04 |
| 46 | FAZ.OLHO D'AGUA | ME-TP | JOÃO CARVALHO | 012.360.169-04 |
| 47 | FAZ.OLHO D'AGUA | ME-TP | JOÃO CARVALHO | 012.360.169-04 |
| 48 | FAZ.OLHO D'AGUA | ME-TP | JOÃO CARVALHO | 012.360.169-04 |
| 49 | FAZENDA SANTA CATARINA | ME-TP/ME-RIO 10 | LUIZ MARQUEZAN | 067.324.379-68 |
| 50 | FAZENDA 3DM | ME-TP/ME-RIO 10 | JOSÉ ALVES MOTA |  |
| 51 | FAZENDA IRMÃOS PEREIRA | ME-TP/ME-RIO 10 | CLAUDIO BOFFO | 384.583.061-15 |
| 52 | FAZENDA ITORORÓ | ME-TP | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | 021.229.481-40 |
| 53 | FAZENDA BERRANTE | ME-TP | DIRCEU MICHALCZESZEN |  |
| 54 | FAZENDA CINDERELA | ME-TP | EDER CLEITON PELOI | 005.263.351-90 |
| 55 | FAZENDA STA.CATARINA | ME-TP | AMAURI JOÉ RODIO E ADRIANO | 977.411.751-49 |
| 56 | FAZENDA ROSA BRANCA | ME-TP | ODENIR DOMINGOS ARALDI(DENIS) | 257.666.781-34 |
| 57 | FAZENDA ROSA BRANCA | ME-TP | ODENIR DOMINGOS ARALDI(DENIS) | 257.666.781-34 |
| 58 | FAZENDA ROSA BRANCA | ME-TP | ODENIR DOMINGOS ARALDI(DENIS) | 257.666.781-34 |
| 59 |  |  | JOSÉ ARMADEU RAMOS LEMOS |  |
| 61 |  |  | PAULINHO DA OFICINA |  |
| 62 |  |  | CIRO HARTWING |  |
| 91 |  | MD-TELES PIRES | NILO WEBER | 026.990.959-15 |
| 92 |  | MD-TELES PIRES | NILO WEBER | 026.990.959-15 |
| 93 |  | MD-TELES PIRES | NILO WEBER | 026.990.959-15 |
| 94 |  | MD-TELES PIRES | NILO WEBER | 026.990.959-15 |
| 95 |  | MD-TELES PIRES | NILO WEBER | 026.990.959-15 |
| 96 |  | MD-TP | JEOVAN NOGUEIRA LIMA | 164.976.941-53 |
| 97 | FAZENDA FALCÃO | MD-TP | SIRLENE MUMBACH | 989.577.321-87 |
| 97-A |  | MD-TP | NERI JOSÉ TOCHETTO | 395.156.641-87 |
| 97-B |  | MD-TP | TANIA MARISA M.BARBOSA | 820.272.001-20 |
| 98 | FAZENDA SANTA CLARA | MD-TP | LUIZ CARLOS EVANGELISTA | 049.903.148-24 |
| 99 | FAZENDA RAIO DE SOL | MD-TP | ÁLVARO TAVARES | 093.637.859-04 |
| 100 | FAZENDA NANIM | MD-TP | DENILSON SERAFIM/PAULO | 488.109.596-04 |
| 101 |  | MD-TP | RONALDO FIGUEIREDO |  |
| 102 | FAZENDA CASSOL | MD-TP | JOSÉ LUIS FERNANDES CASSOL |  |
| 103 |  | MD-TP | ESTANISLAU |  |
| 104 |  | MD-TP | ESTANISLAU |  |
| 105 | FAZENDA MORRO ALTO 2 | MD-TP | EURIPEDES DO PRADO JUNQUEIRA | 003.444.941-87 |
| 107 | AGROPECUARIA OURO VERDE | MD-TP | ADEMAR FRANCISCO DUTRA | 240.863.049-53 |
| 108 | AGROPECUARIA OURO VERDE | MD-TP | ADEMAR FRANCISCO DUTRA | 240.863.049-53 |
| 109 | FAZENDA JARI/FAZENDA RIO AZUL | MD-TP | CLOVIS PATEL- NEUSA PATEL E LUCIANO PATEL | 212.028.349-49, 706.255.061-20 e 809.316.851-68 |
| 110 | FAZENDA GARROTE | MD-TP | LUIS FERNANDO DA SILVA | 416.010.912-72 |
| 112 | FAZENDA LONDRINA | MD-TP | MÁRIO LUIZ BREDA | 188.818.669-00 |
| 113 | FAZENDA SÃO LUIZ | MD-TP | RAUL BREDA | 188.818.589-91 |
| 114 | FAZENDA ROMANA | MD-TP | DOMINGOS ROLDÃO BREDA | 107.589.509-00 |
| 115 |  | MD-TP | ILTO QUINTELIZNO CORREA | 062.214.081-87 |
| 116 |  | MD-TP | ILTO QUINTELIZNO CORREA | 062.214.081-87 |
| 117 |  | MD-TP | ILTO QUINTELIZNO CORREA | 062.214.081-87 |
| 118 | FAZENDA BAMBU | MD-TP | ANDRÉ PACHE E OUTROS | 939.450.271-87 |
| 119 | FAZENDA SÃO PAULO/PARANA | MD-TP | HÉLIO GERALDO CHIODELI | 043.667.288-00 |

Abaixo, relação das propriedades afetadas pela UHE Teles Pires que se encontram dentro do Assentamento São Pedro:

| UNIDADE FUNDIÁRIA | LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA | PROPRIETÁRIO OU OCUPANTE | CPF |
| --- | --- | --- | --- |
| Sítio de Los Vales - Lote 417 | Paranaíta | Maria Crenilda | 941.252.281-91 |
| Sítio Três Irmãos - Lote 418 | Paranaíta | José Maria Guedes | 308.171.961-53 |
| Sítio Pantanal-Lote – 419 | Paranaíta | Cleonice Maria Alves Da Silva | 452.282.641-91 |
| Sítio Aguia Dourada - Lote 420 | Paranaíta | Elias Da Silva | 267.508.051-91 |
| Sítio Dutra - Lote 423 | Paranaíta | Geneis Dutra De Oliveira | 277.364.159-00 |
| Sítio São Jorge - Lote 424 | Paranaíta | Apolinário Jorge De Oliveira | 397.510.909-20 |
| Sítio Rancho Velho - Lote 425 | Paranaíta | Mauricio Prereira Diniz | 207.204.241-00 |
| Sítio N. Sra De Fátima - Lote 426 | Paranaíta | José Bandeira Da Silva | 340.184.091-68 |
| Sítio Jardim Amazônia - Lote 427 | Paranaíta | José Alves Dos Santos | 523.261.791-53 |
| Sítio Primavera - Lote 428 | Paranaíta | Nilson Soarez | 005.664.091-94 |
| Sítio N. Sra Aparecida - Lote 430 | Paranaíta | André Pimentel Da Silva | 036.164.351-96 |
| Sítio N. Sra Fatima - Lote 431 | Paranaíta | Luis Carlos Lombardo | 799.507.951-68 |
| Sítio N. Sra De Lurdes - Lote-432 | Paranaíta | Esmael Luis Pereira | 298.846.911-34 |
| Sítio Strada - Lote 433 | Paranaíta | Gelaine Sbompato Strada | 022.851.121-65 |
| Sítio Beira Rio - Lote 434 | Paranaíta | Irani Candido Souza | 429.937.501-78 |
| Sítio Três Irmãos - Lote 435 | Paranaíta | Francisco Dias Moura | 243.174.383-72 |
| Sítio N. Sra Aparecida - Lote 438 | Paranaíta | Antonio De Oliveira Filho |  |
| Sítio Primavera - Lote 439 | Paranaíta | Antonia Roque Da Costa | 851.917.601-15 |
| Sítio Sombra da Manhã - Lote 440 | Paranaíta | Roberto Souza Sá | 756.332.201-87 |
| Sítio Primavera - Lote 694 | Paranaíta | Paulo Sergio Dos Santos | 459.017.831-15 |
| Sítio São Manoel - Lote-695 | Paranaíta | Manoel José Da Costa | 406.891.311-00 |
| Sítio Boa Esperança - Lote 696 | Paranaíta | Armando Camara De Souza | 430.131.209-91 |
| Sítio Bom Pastor - Lote 698 | Paranaíta | David Divino Batista | 514.585.191-04 |
| Sítio São José Operário - Lote 699 | Paranaíta | José Teixeira Chaves | 487.215.901-25 |
| Sítio N. Sra Aparecida – Lote 697 | Paranaíta | Josias Serra De Olivera | 001.695.677-02 |
| Lote 421 | Paranaíta | José |  |
| Lote-422 | Paranaíta | Nestor Fortino Da Silva | 079.970.512-87 |
| Sítio Novo Milenio – Lote 429 | Paranaíta | Gilson Martins Da Cruz | 536.564.901-04 |
| Lote-436 | Paranaíta | Odete Vieira Dos Santos | 299.490.331-87 |
| Sítio Boa Esperança - Lote 437 | Paranaíta | José Nascimento | 568.237.201-82 |

## 2.8. Acordos/Convênios

Entabulado acordo entre a CHTP e o Município de Paranaíta para manutenção da “Estrada Sete Quedas” que compõe o acesso provisório ao canteiro de obras da UHE Teles Pires. Em 23 de setembro de 2011, a Câmara Municipal de Paranaíta, através da Lei Municipal nº 610/2011, autorizou o Município de Paranaíta a firmar convênio com a CHTP para manutenção da “Estrada Sete Quedas”. A partir da citada lei, foi firmado o Termo de Cooperação Técnica nº 001/2011 entre a CHTP e o Município de Paranaíta (ANEXO VII). Tal Termo de Cooperação prevê que a CHTP é responsável por todas as despesas de manutenção da citada rodovia até a implantação do acesso definitivo.

Entabulado acordo entre a CHTP e o Município de Paranaíta para manutenção da “Rodovia da Energia”, que compõe o acesso definitivo ao canteiro de obras da UHE Teles Pires. Em 19 de outubro de 2011, a Câmara Municipal de Paranaíta, através da Lei Municipal nº 615/2011, autorizou o Município de Paranaíta a municipalizar a estrada vicinal localizada na Gleba Mandacaru II, passando a mesma a denominar-se “Rodovia da Energia”. Por entraves burocráticos por parte do Município, ainda não pode ser firmado o termo de cooperação técnica, que está agendado para abril/2012.

## 2.9.  Cadastro Físico e Avaliação das Propriedades

Os estudos da AID do reservatório da UHE Teles Pires foram iniciados, através de pesquisa, levantamento de dados, compra de imagens, etc.

Elaborada e aprovada a metodologia de trabalho apresentada pela contratada Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão – IPED para o processo de cadastro físico e avaliação das propriedades afetadas pelo reservatório do AHE Teles Pires.

Para a execução do cadastro físico e avaliação das propriedades, o Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão (IPED), instalará uma base de trabalho no município de Paranaíta-MT na qual  disponibilizará dois departamentos responsáveis pela coordenação do projeto e assessoria aos impactados diretamente pela área de influência do reservatório da UHE Teles Pires, sendo esses Departamentos: Departamento de Engenharia e Topografia e Departamento de Avaliação, Levantamento e Cadastro de Imóveis.

O Departamento de Engenharia e Topografia terá como responsabilidade:

- A implantação dos marcos de apoio terrestre de forma sistemática e transporte de Bases do IBGE e RN;

- A demarcação e materialização em campo da Cota Batida (220 m) e da faixa de domínio da Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório;

- O Georreferenciamento dos Imóveis sobre influência direta do reservatório;

- Elaboração das peças técnicas, mapas temáticos, mapas processuais, memoriais, cálculos e ordens de serviços;

- Assessoria aos proprietários dos imóveis influenciados diretamente e a Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A;

- Acompanhamento dos Processos até aprovação e/ou Certificação nos órgãos Estaduais (MT e PA) e/ou Federal.

Todo o trabalho terá como referência as normas, leis, resoluções em vigor, para cada atividade específica como a Lei 10.267, Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais 2ª ed. aplicada à Lei 10.267, Diretrizes da Aneel para topografia e cartografia.

O Departamento de Avaliação, Levantamento e Cadastro de Imóveis terá como responsabilidade:

- Elaboração do Caderno de Preço;

- Levantamento In-loco das áreas de influência direta;

- Avaliação da área dos imóveis atingida pelo empreendimento;

- Elaboração e confecção dos Laudos de Avaliações;

- Apresentação de Valores e negociação com os proprietários;

- Regularização e escrituração das áreas desmembradas;

- Acompanhamento de pagamento aos proprietários;

- Elaboração e confecção de Laudos técnicos para ajuizamento de ações.

Contratada a empresa Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão - IPED para  dar início ao cadastro físico visando o levantamento de informações sobre a estrutura, bem como o georreferenciamento em todas as propriedades do lago de aproveitamento hidrelétrico, demarcando NA e APP.

Realização de reunião entre o IPED e Diretores, Gerência de Meio Ambiente e Técnicos da CHTP para apresentação dos dados dos levantamentos, estudos e proposta técnica para execução do P.40.

Pelo contratado IPED  foi elaborado um estudo de maior acurácia da localização da cota 220 m, sendo refeitos todos os mapas temáticos de uso de solo anteriormente apresentados.

Realizada  a compra das imagens de satélites de alta resolução (50 cm) dos Satélites GeoEye e WordViewI que englobam todas as propriedades influenciadas diretamente pelo reservatório. Tais imagens são necessárias para um planejamento de acurácia que atenda a Precisão de Exatidão Cartográfica (PEC) classe A, para o levantamento de todas as benfeitorias dos imóveis impactados e feições de interesse da CHTP.

Pelo IPED foram localizados nas imagens de Satélites de Alta Resolução (WordViewI e GeoEye) 90 pontos conhecidos e visíveis, localizados estrategicamente em toda a área de abrangência. Tais  pontos foram  rastreados através de um GPS Geodésico para o Georreferenciamento e Processamentos Digitais necessárias para correções nas imagens.

Através de um Sistema de Gestão de Projetos, Avaliação e Cadastro Socioeconômico Online  o IPED   está realizando um Upgrade para uma nova versão com a finalidade de adaptar as necessidades do projeto P.40. Nesta versão será possível acompanhar todo o levantamento e andamento do projeto, nos módulos de topografia, avaliação e social através de um Banco de Dados online e/ou ligado a um SIG.

## 2.10. Ações em curso

Foram efetuados levantamentos dos mosaicos das áreas afetadas pelo reservatório de aproveitamento hidrelétrico da UHE Teles Pires e requisição de certidão de legitimidades dos títulos de domínio  junto ao INTERMAT, no MT e INTERPA, no PA (ANEXO   VIII e IX).

Encontra-se em fase de contratação empresa para realização da revisão do Cadastro Socioeconomico, Elaboração e Detalhamento dos Planos de Compensação, que visam discriminar os critérios técnicos para atendimento à população afetada.

# 3. Análise dos Resultados

O empreendimento encontra-se de posse de 100% da área do Canteiro de Obras, composto por 2 propriedades, as quais foram adquiridas mediante a utilização do Decreto de Utilidade Pública através de ações de desapropriação, em decorrência de discordância de valores e de problemas documentais.

No Gráfico abaixo, podemos visualizar o número de propriedades cadastradas na área do canteiro de obras, bem como o motivo da propositura das ações de desapropriação e as imissões na posse:

Realizado o Cadastro Socioeconômico em atendimento ao Decreto nº 7.342/2010, possibilitando a identificação de 131 propriedades que se encontram na AID do empreendimento, assim distribuídas: 113 propriedades rurais, sendo 30 dentro do Assentamento São Pedro, pertencente ao INCRA, 13 ilhas e/ou flutuantes, 1 balsa fluvial, 2 balsas de garimpo e 1 associação de pescadores das propriedades.

No Gráfico abaixo, visualiza-se o número de propriedades cadastradas na área do reservatório e sua classificação:

Os estudos da AID do reservatório da UHE Teles Pires foram iniciados, através de pesquisa, levantamento de dados, compra de imagens, etc.

Elaborada e aprovada a metodologia de trabalho apresentada pela contratada Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão – IPED para o processo de cadastro físico e avaliação das propriedades afetadas pelo reservatório do AHE Teles Pires.

Contratada a empresa Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão - IPED para  dar início ao cadastro físico visando o levantamento de informações sobre a estrutura, bem como o georreferenciamento em todas as propriedades do lago de aproveitamento hidrelétrico, demarcando NA e APP, trabalho este previsto para iniciar em 1º de março.

# 4.  Relatório Fotográfico

| Reunião Assentamento São Pedro 15/09/2011 | Reunião Câmara de Vereadores de Paranaíta – 20/10/2011 |
| --- | --- |
| Reunião Assentamento São Pedro 05/11/2011 | Reunião Assentamento São Pedro 05/11/2011 |
| Visita a propriedade de Luiz Marquesan | Visita a propriedade de Alice Escolástica das Dores |
| Visita propriedade de Eder Peloi | Visita propriedade de Renato M. de Freitas |
| Propriedade Luismar José da Silva | Propriedade Luismar José da Silva |
| Visita a propriedade da Agropecuária Pontal do Paranaíta | Visita a propriedade da Agropecuária Pontal do Paranaíta |
| Marco demarcatório | Fixação de marco demarcatório |
| Imissão na posse | Imissão na posse |