| Cond | Condicionantes | Atendimento (de acordo com análise do Ibama) | Observações do Parecer | Comprovação de atendimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Condicionantes Gerais |  |  |  |
| 1.1 | A concessão desta Licença de Instalação deverá ser publicada conforme o disposto no arti10 1º parágrafo da lei n º 6.938/81 e Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA n º 006/86, sendo que as cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA | ATENDIDA | Encaminhadas cópias dos veículos de comunicação onde foi publicada. | Carta CHTP – nº 321-2011 do dia 02.09.2011 |
| 1.2 | Quaisquer alterações nas especificações do empreendimento ou dos programas ambientais aprovados deverão ser precedidas de anuência do IBAMA. Inclui-se nesta condicionante qualquer alteração que possa implicar impactos socioambientais deferentes em relação as previsões do PBA. | Informação | A CHTP está ciente quanto a informação | Informação |
| 1.3 | A implantação de estruturas não contemplada nesta licença deverá ser objeto de consulta e anuência da DLIC. | Informação | A CHTP está ciente quanto a informação | Informação |
| 1.4 | Compete ao IBAMA adoção ou alteração de condicionantes, motivada ou não motivada. | Informação | Informação | Não compete a Gerência de MA |
| 1.5 | A prorrogação desta licença deverá ser requerida no prazo de até 60 (sessenta) dias antes de expirada sua vigência. | Informação | Renovação em 19/06/2015 |  |
| 1.6 | Esta licença não autoriza a supressão de vegetação. | Informação | A CHTP está ciente quanto a informação | Emissão da ASV n. 565/2011 em 19 de agosto de 2011 |
| 1.7 | Perante o IBAMA a CHTP é a única Responsável pelo atendimento das condicionantes estabelecidas nesta licença. | Informação | A CHTP está ciente quanto a informação | Informação |
| 2. | Condicionantes específicas |  |  |  |
| 2.1 | Implementar os Planos e Programas elencados, em acordo com o conteúdo e cronograma aprovados para efeitos de emissão da presente licença. | Informação | Ciente |  |
| 2.2 | Apresentar relatórios relativos aos Plano, Programas e Projetos com periodicidade semestral, com exceção daqueles que exigem freqüência distinta. Os relatórios devem conter: · Dados brutos e análises elaboradas por responsável técnico; · Versão impressa e digital (pdf); · Sumário; · Numeração das paginas; · Referências bibliográficas; · Relação de instituições e agentes envolvidos; · Assinatura dos responsáveis técnicos pelo projeto e pela execução; · ART (quando pertinente) e CTF. | Em atendimento | O presente relatório contém o resumo de atendimento desta exigência. | Carta CHTP N° 017-2012 Entrega relatório trimestral do Programa de Resgate e Salvamento Científico da Fauna - P.16 |
| 2.3 | Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, documento intitulado “Projeto Básico Ambiental – versão final” incorporando as recomendações técnicas apresentadas nos PT 60/2011; 76/2011 e 80/2011 e Ofício 830/2011 DILIC/IBAMA – referente a ajustas a serem efetuados no PBA apresentado em março de 2011 | ATENDIDA | Atendida conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 240/2011 27 de outubro de 2011 |
| 2.4 | Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, observar as seguintes orientações: |
|  | · FUNAI Of 785/2011/DPDS-FUNAI-MJ | Em atendimento | Será apresentado em documento específico ao Ofício |  |
|  | · IPHAN Of 159/2011- CNA/Depam/Iphan | Em atendimento | Será apresentado em documento específico ao Ofício |  |
|  | · MS/SVS Pt 16/2011/CGPNCM/DEVEP/ SVS/MS e ATS n. 690/SPU-MP | Em atendimento | Será apresentado em documento específico ao Ofício |  |
|  | · SPU Of 690/SPU-MP | Em atendimento | Será apresentado em documento específico ao Ofício |  |
| 2.5 | Apresentar, previamente às intervenções nos corpos d’água, as Outorgas de Direito de Uso dos Recursos Hídricos referentes às captações de água e lançamento dos efluentes. | ATENDIDA |  | Res. N° 501, 11 de julho de 2011 |
| 2.6 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, cronogramas detalhado de construção das instalações acessórias ao alojamento (ETA, ETE, aterro sanitário, acesos). | EM ATENDIMENTO | Analisada conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA que indica necessidade a vistoria na primeira semana de março de 2012 para acompanhamento do estágio das obras e/ou do início da operação dos equipamentos. | Carta CHTP nº 189-2011 10 de outubro de 2011 |
| 2.7 | Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, medidas de controle direcionada aos ruídos. emissão de material particulado e tráfego de veículos pesados entre a jazida de empréstimo de solo na margem esquerda e o alojamento. | ATENDIDA | Atendida conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 321-2011 16 de novembro de 2011 |
| 2.8 | Realizar o monitoramento de sismos de modo contínuo, ao longo de toda a vida útil do empreendimento. | INFORMAÇÃO | Informação incluída no PBA Atendida corforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 172-2011 15 de setembro de 2011 |
| 2.9 | Estender, no âmbito do Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água (P.12), a malha amostral prevista, de forma a abranger, com periodicidade trimestral, os pontos amostrados pelo Programa de Monitoramento da Ictiofauna (P.25) | ATENDIDA | Informação incluída no PBA Atendida corforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 172-2011 15 de setembro de 2011 |
| 2.10 | No Programa de Investigação de Contaminação por Mercúrio (P.13) a) Apresentar, até o oitavo mês após o início das obras, relatório contendo os resultados da primeira campanha objetivando a definição do quantitativo de campanhas a serem realizadas antes do enchimento; | Informação | Dentro do prazo conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA |  |
|  | b) Realizar campanhas de coletas de sedimentos e solos antes a após o enchimento do reservatório. | Informação |  |  |
| 2.11 | Apresentar, no prazo de 90 dias, plano de utilização das mudas produzidas até o terceiro ano de atividade, no âmbito do Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal e Implantação de Viveiro de Mudas (P.14) | ATENDIDA | Atendida corforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta DIR/FIN 321-2011 |
| 2.12 | Apresentar, no momento do requerimento da licença de Operação, o arranjo amostrar e a localização dos módulos relativos ao Programa de Monitoramento de Flora (P.15). O documento deverá prever a instalação de parcelas nas ilhas aluviais. | Informação | 60 dias antes da solicitação da LO |  |
| 2.13 | Apresentar revisão ao Programa de Resgate de Peixes nas Áreas Afetadas pelas Ensecadeiras (P.04), a qual deverá contemplar: i. Número mínimo de participantes; ii. Quantitativo de horas de capacitação; iii. Material utilizado para a capacitação; iv. Fluxograma de trabalho do resgate; v. Parâmetros limnológicos quantitativos; e vi. Especificações técnicas dos equipamentos utilizados para o resgate, incluindo os aeradores das ensecadeiras e as caixas de trasporte. | Condicionante não exigível no momento. | Dentro do prazo conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA |  |
|  | O programa deverá ser submetido ao IBAMA para aprovação, com antecedência de 60 (sessenta) dias ao início das atividades | Condicionante não exigível no momento. | Dentro do prazo conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA |  |
| 2.14 | Apresentar plano de trabalho para alternativa mecânica de transposição de ictiofauna na fase de desvio do rio Teles Pires. O documento deverá apresentar: i. Os responsáveis pela execução dos procedimentos; ii. Croqui das estruturas; iii. Especificações dos equipamentos; |  | Dentro do prazo conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA |  |
|  | O Documento deverá ser submetido ao IBAMA para aprovação, com antecedência de 60 (sessenta) dias ao início das atividades |  |  |  |
| 2.15 | Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dia, as áreas selecionadas para soltura dos animais resgatados. O documento deverá incluir: i. A caracterização fitofisionômica das áreas; ii. Capacidade de suporte embasada em estudo específico; e iii. Mapas elaborados com base em imagens georeferenciadas. |  | Dentro do prazo conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA |  |
| 2.16 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o plano de trabalho relativo ao Programa de Apoio à Reinserção e Fomento das Atividades Econômicas Locais (P.37). O referido Plano de Trabalho deverá ser organizado por semestre, apresentando as principais atividades a serem realizado, cronograma de execução e indicadores de acompanhamento. | ATENDIDA | Atendida conforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 189-2011 10 de outubro de 2011 |
| 2.17 | No programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório de População (P.40) |
| A | Disponibilizar em local de fácil acesso os documentos de referência: caderno de preço; e cadastro socioeconômico | ATENDIDA | Será realizada atualização do Caderno de preço - empresa em fase de contratação |  |
| B | Estender por 3 (três) anos o monitoramento da reinserção social para todas as categorias sociais, inclusive para o público praticante de extrativismo vegetal em área de inundação ou áreas para implantação do canteiro de obas; | Informação | Informação incluída no PBA Atendida corforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 172-2011 15 de setembro de 2011 |
| C | Prever como medida de tratamento, o reassentamento em unidade habitacional para os públicos: i. Gerentes ou caseiros de propriedade rural – cuidam e administram as atividades em fazendas, propriedades de terceiros – são empregados e moram na propriedade com família; e empregados assalariados residentes em propriedade rural; ii. Arrendatário, meeiro ou similar, que explora propriedade rural de terceiros e reside na mesma. | Informação | Informação incluída no PBA Atendida corforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 172-2011 15 de setembro de 2011 |
| D | Apresentar os indicadores (qualitativos e quantitativos) que serão adotados em até 30 (trinta) dias antes da execução das atividades de monitoramento da reinserção social. | Condicionante não exigível no momento. | O Monitoramento da Reinserção (item 6.10 – do P.40), será iniciado somente ‘após a efetiva realocação da população,...’ Portanto, esta condicionante será atendida assim que iniciar o processo de realocação (mudança das famílias). |  |
| E | Acrescentar no rol dos indicadores de acompanhamento do Programa: i. Percentual de processos concluídos amigavelmente; ii. Percentual de processos ajuizados; iii. Avaliação da satisfação do público do programa, obtida por meio de pesquisa de opinião. | ATENDIDA | Informação incluída no PBA Atendida corforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 172-2011 15 de setembro de 2011 |
| F | Toda a ação de indenização e remanejamento deve ser precedida da realização do cadastro socioeconômico, da elaboração de caderno de preços e da elaboração dos respectivos Laudos de Avaliação. | ATENDIDA | Informação incluída no PBA Atendida corforme PT nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 172-2011 15 de setembro de 2011 |
| G | Todos os laudos devem ser assinados pelos interessados e deve ser fornecida uma cópia do documento ao interessado. | Informação | Ciente |  |
| 2.18 | No Programa de Interação e Comunicação Social |
| A | Promover, a partir do 4º mês da obra, 04 campanhas de comunicação voltadas ao enfrentamento e combate da prostituição e exploração sexual infantil, envolvendo, especialmente, parcerias com instituições locais. | Em atendimento | 1ª campanha Realizada no mês de novembro/2011 2ª capanha realizada no mês de fevereiro/2012 Em atendimento conforme PT IBAMA nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | 1ª campanha enviada na Carta CHTP nº 030-2012 2ª campanha: prevista para o envio no mês de março de 2012 |
| B | Promover seminários/reuniões públicas, com periodicidade anual, para divulgação dos principais resultados dos Programas Ambientais | Em atendimento | Em atendimento conforme PT IBAMA 26/2011 |  |
| C | Aferir semestralmente, por meio de pesquisa direta, o grau de informação da população da região, segregada em população da AII – Paranaíta e Alta Floresta e população Diretamente Afetada (ADA). | Em atendimento | Em atendimento conforme PT IBAMA nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA |  |
| D | Ampliar até o 6º mês da obra a duração da Campanha Geral de Divulgação do Empreendimento | Em atendimento | Em atendimento conforme PT IBAMA nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Informativos 1 ao 4 Carta CHTP nº 030-2012 Aguardando parecer do IBAMA |
| 2.19 | No Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais - P.36 |
| A | Apresentar, em até 30 (trinta) dias após a emissão da LI, a relação das atividades, ações, projetos a serem executadas nos municípios de Paranaíta e Alta Floresta – conforme Termos de Compromissos – contendo detalhamento e cronograma de implantação. | ATENDIDA | Atendida conforme PT IBAMA nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 189-2011 10/10/2011 |
| B | As obras previstas no Temo de Compromisso firmado entre a CHTP e o Poder Público deverá ser concluído até o 14º mês de implantação da UHE Teles Pires | Em atendimento | Dentro do prazo |  |
| C | Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, a comprovação da instalação e do funcionamento do Grupo de Trabalho e Acompanhamento dos Programas de Mitigação e Compensação Socioambiental. | ATENDIDA | Atendida conforme PT IBAMA nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 189-2011 10/10/2011 |
| D | Inserir, no prazo de 90 (noventa) dias, indicadores específicos para acompanhamento da problemática da prostituição e exploração sexual infantil, dentro do Monitoramento Socioeconômico. | Em atendimento | No PT 26/2011 o IBAMA solicita ajustes dos indicadores apresentados na Carta CHTP nº 321/2011 | Carta CHTP nº 321-2011 |
| E | Considerar a temática da prostituição e da exploração sexual infantil como área para investimento em ações de segurança pública, saúde pública e assistência social especializada, mediante discussão no âmbito do Grupo de Trabalho e Acompanhamento dos Programas de Mitigação e Compensação Socioambiental. | Em atendimento |  | 1ª campanha enviada na Carta CHTP nº 030-2012 |
| F | Destinar auxílio técnico e financeiro aos serviços de apoio e assistência social que lidam com a temática da prostituição e da exploração sexual infantil (em Alta Floresta e Paranaíta), com intuito de aumentar a capacidade operacional das instituições. | Informativo | Informativo | Informativo |
| 2.20 | Apoiar técnica e financeiramente a elaboração e/ou revisão nos Planos Diretores de Paranaíta, Alta Floresta e Jacareacanga, cujo produto deverá ser apresentado pro ocasião do requerimento de LO | Condicionante não exigível no momento. | Ciente | 60 dias antes da LO (requerimento) |
| 2.21 | Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Trabalho para execução do Diagnóstico Rápido Participativo, no âmbito do Programa de Educação Ambiental. | ATENDIDA | Atendida conforme PT IBAMA nº 23/2012 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA | Carta CHTP nº 189-2011 10/10/2011 |
| 2.22 | No Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação, informa-se com base na Lei n0 9.985/00 (SNUC) e no Decreto n0 6.848/2009 que o valor da compensação ambiental referente à UHE Teles Pires é de R$ 15.971,258,00 (quinze milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e cinqüenta e oito reais), assumindo o Grau de impacto do empreendimento em 0,5 e o Valor de Referência de R$ 3.194.251.565,00 (três bilhões, cento e noventa e quatro milhões, duzentos e cinqüenta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais). | Condicionante não exigível no momento. | Dentro do prazo |  |