| Programa | Nov 2011 | Mudanças ocorridas na fase de investimento | Avaliação do acréscimo nos custos |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Interação e Comunicação Social Indígena | Atividades previstas: -Oficinas Participativas de acompanhamento -Sistema de Atendimento a Consultas e Reclamações -Escritório do programa em Alta Floresta -Reuniões semestrais com as comunidades, durante as quais o relatório do semestre anterior e as atividades para o próximo semestre serão discutidos com as comunidades -Capacitação para os Agentes Comunitários Indígenas Recursos Humanos: -Antropólogo ou cientista social com experiência em desenvolver trabalhos com populações indígenas em período contínuo | Detalhadas as atividades: -Realizar oficina participativa anual em cada aldeia-pólo durante todo o período de construção do empreendimento; Equipe de Comunicação Social Permanente - que contará com a presença contínua de um antropólogo e um especialista da área social para acompanhar os programas que possuem acompanhamento de indígenas: Programa de Interação e Comunicação Social Indígena, Programa de Educação Ambiental, Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentológico, Programa de Monitoramento da Ictiofauna e Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. | Contratação em período integral da equipe técnica, o que representa acréscimo de aprox. 300 mil |
| Programa de Educação Ambiental Indígena | - Formação dos moradores para utilização de eletrônicos nas aldeias indígenas Kururuzinho, Teles Pires e Mairowi; -Capacitação para a Educação Ambiental para o registro dos resultados do monitoramento na TI; -Oficinas sobre relações com trabalhadores -Realizar reunião de Avaliação Final do Trabalho | Detalhada equipe de Comunicação Social Permanente para acompanhar os programas que possuem acompanhamento de indígenas. Ampliação do número de oficinas que eram nove para dezoito; inclusão de uma TI Apiaka nova : Oficinas de Fotografia, oficinas de vídeo-documentários e mostras de fotografia e de vídeo-documentários. Monitoramento e avaliação das ações do Programa de forma contínua | Custo do coordenador, assistente e número de oficinas = 210 mil Aumento de custo dos equipamentos de informática “professionais” |
| Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água e Programa de Ictiofauna | Monitoramento similar ao do PBA em nove pontos na TI | Inclusão de e indígenas acompanhando monitoramento e acompanhamento da coordenação de comunicação. Não houve alteração nos pontos originalmente propostos. | Custo do Prog. de Comunicação incluído no orçamento do PBAI. Custo da coleta e análise a ser considerado em aditivo dos programas do PBA já contratados. |
| Programa de Fortalecimento de Organizações Indígenas | Capacitação em processo de criação de associações Apoio às associações indígenas Capacitação em administração de associações Capacitação em elaboração de projetos Troca de experiências entre associações indígenas Legalizar ou regularizar associações indígenas | Construção de sede e criação de uma associação para os Apiaká; Capacitação para uso de sistemas informatizados Capacitação em associativismo e cooperativismo Capacitação em sustentabilidade Acompanhamento constante do coordenador | Custos aprox. adicionais: Coordenador e assistente= 430 mil Custo da sede = 104 mil Custo de metade do aparelhamento das associações = 60 mil Oficinas e capacitações = 70 mil Total = 660 mil |
| Programa de Monitoramento de Pressões |  | Inclusão de tempo de antropólogo acompanhando as equipes do programas | Aumento de 580 mil em horas de gestão |
| Programa de Monitoramento de Pressões - Subprograma de Monitoramento de Terras Indígenas |  | Não houve mudanças |  |
| Programa de Monitoramento de Pressões - Subprograma de Monitoramento de Atividades Minerárias |  | Não houve mudanças |  |
| Programa de Monitoramento de Pressões - Subprograma de Monitoramento de Indicadores de Saúde Indígena |  | Não houve mudanças |  |
| Programa de Monitoramento de Pressões - Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentológico |  | Monitoramento com participação de indígenas e acompanhamento da coordenação | Ver acima |
| Programa de Inventário Florestal e Etnozoneamento | Realização do inventário Identificação e consolidação dos materiais coletados Elaboração de mapas Elaboração do etnozoneamento | Ampliação das ações com discriminação das oficinas participativas (2) e inclusão da participação dos indígenas em todo o processo de trabalho Inclusão de TI Apiacá | Acréscimo de 250 mil |
| Programa de Identificação e Manejo de Produtos Florestais Não-Madeireiros | Realização de oficinas e entrevistas Três representantes de cada etnia Seleção de áreas representativas das principais formações florestais Seleção das espécies a serem manejadas Identificação dos diversos aspectos da comercialização dos PFNM Treinamento com a comunidade, para a qualificação ao trabalho de monitoramento dos PFNM | Elaboração de diagnóstico e prospecção de mercado; Implantação de um projeto piloto por TI (3 projetos no total) para beneficiamento e geração de renda para um produto não–madeireiro Detalhamento das ações necessárias para a operacionalização destes 3 projetos pilotos Construção das estruturas físicas necessárias ao desenvolvimento das atividades de beneficiamento Compra e instalação de maquinários e equipamentos necessários Realização de capacitação e oficinas para membros de cada etnia Realização de intercâmbios para troca de experiências com outros projetos similares já em curso Fornecimento de assistência técnica e monitoramento | Construção de galpões = 300 mil Equipamentos e máquinas dos projetos piloto = 400 mil Equipe técnica de treinamento e acompanhamento dos projetos = 1,130 milhões Total = 1,830 milhões |
| Total aprox. acréscimo |  |  | 3 milhões e 830mil |