PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

UHE TELES PIRES

P.36 – Programa de Reforço à Infra-Estrutura e aos Equipamentos Sociais

Histograma de Trabalhadores

(Dados atualizados até 31 de Janeiro de 2012)

| INTEGRANTES | FORMAÇÃO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- |
| Antônio Humberto de Oliveira | Economista |  |
| Kerli Magalhães Siqueira | Economista |  |
| Nelson Marcondes | Bacharel em Direito |  |
| Nilson Ferro | Administrador |  |
| Rosana Juliano | Economista |  |

Janeiro - 2012

ÍNDICE

1. HISTOGRAMA DE TRABALHADORES DIRETOS POR UF E GRUPOS DE IDADE.	3

2.  HISTOGRAMA DE TRABALHADORES DIRETOS POR CARGO E GÊNERO CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.	4

3. HISTOGRAMA DE TRABALHADORES DAS SUBCONTRATADAS PELA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.	21

4. HISTOGRAMA DE TRABALHADORES CONTRATADOS DIRETAMENTE PELA CHTP.	22

5. RESUMO DOS HISTOGRAMAS DE TRABALHADORES.	24

6. HISTOGRAMA GERAL PREVISTO E REALIZADO	24

7. GRÁFICO GERAL REPRESENTATIVO DO HISTOGRAMA DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA E PREVISTA	25

8. COMPARATIVO DO HISTOGRAMA GERAL DE MÃO-DE-OBRA PREVISTA E REALIZADA.	27

9. TABELA DE TRABALHADORES CONTRATADOS DIRETOS PELA cOMPANHIA NORBERTO ODEBRECHT.	28

# 1. HISTOGRAMA DE TRABALHADORES DIRETOS POR UF E GRUPOS DE IDADE.

| # TRABALHADORES CONTRATADOS DIRETOS PELA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO E GRUPOS DE IDADE - JAN DE 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UF | 18 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 68 | Total Geral | Part. % UF |
| AL | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1,63 |
| AM | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,21 |
| BA | 6 | 50 | 32 | 18 | 15 | 2 | 123 | 8,72 |
| CE | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,78 |
| DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,08 |
| ES | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,21 |
| GO | 1 | 11 | 8 | 9 | 8 | 1 | 38 | 2,7 |
| MA | 9 | 58 | 25 | 8 | 0 | 0 | 100 | 7,09 |
| MG | 1 | 33 | 23 | 11 | 13 | 5 | 86 | 6,09 |
| MT | 29 | 261 | 168 | 97 | 47 | 5 | 607 | 43,02 |
| PA | 9 | 74 | 38 | 20 | 11 | 1 | 153 | 10,84 |
| PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0,35 |
| PE | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1,42 |
| PI | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,49 |
| PR | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1,35 |
| RJ | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0,92 |
| RN | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,35 |
| RO | 0 | 25 | 20 | 11 | 1 | 0 | 57 | 4,04 |
| RS | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,35 |
| SC | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1,00 |
| SE | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1,20 |
| SP | 4 | 15 | 13 | 14 | 11 | 3 | 60 | 4,25 |
| TO | 2 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 36 | 2,55 |
| AC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,08 |
| MS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,28 |
| Total Geral | 67 | 598 | 381 | 217 | 127 | 21 | 1411 | 100,00 |
| Fonte: Companhia Norberto Odebrecht Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão - IPED - 31 de Janeiro de 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.  HISTOGRAMA DE TRABALHADORES DIRETOS POR CARGO E GÊNERO CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.

| Trabalhadores Contratados Diretos pela C.N.O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratificação por Cargo e Gênero - Comparativo Nov de 2011 a Jan de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| ABASTECEDOR | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 |
|  | MT | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | PA | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| AÇOUGUEIRO | MT | - | - |  | 1 | - |  | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| ADMINISTRADOR | BA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | DF | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| AFIADOR DE BITS | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AGENTE SANITARISTA | AM | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AJUDANTE DE ALMOXARIFADO | MA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | MT | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AJUDANTE DE MANUTENÇÃO | AL | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| AJUDANTE DE EQUIPAMENTO | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AJUDANTE DE OBRAS CIVIS | MA | - | - | - | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 42 | 42 | 35 |
|  | MT | - | - | - | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 15 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| AJUDANTE DE TOPOGRAFIA | BA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 18 |
|  | MA | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| AJUDANTE | AL | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 66 | 63 |
|  | BA | - | - | - | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |  |  |  |
|  | CE | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |
|  | MA | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |
|  | AM | - | - | - | 9 | 11 | - | 9 | 11 | 0 |  |  |  |
|  | MT | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 22 | 21 | 17 | 22 | 21 | 17 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| APROPRIADOR | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 |
|  | MT | - | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |  |  |  |
| ARMADOR | BA | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 44 | 48 | 50 |
|  | MA | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |  |  |  |
| ARMADOR II | MT | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARQUITETO | BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | ES | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ARQUIVISTA TÉCNICO | MT | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ARQUIVISTA TÉCNICO I | MG | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | MG | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 |
|  | MT | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |
|  | PB | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | PI | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | BA | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 18 | 20 |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | MT | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |
|  | PR | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| ASSISTENTE DE COMPRAS | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASSISTENTE DE PESSOAL | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASSISTENTE TÉCNICO DE CUSTO | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASSISTENTE TÉCNICO | MT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 |
|  | PA | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| ASSISTENTE TÉCNICO II | MT | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MT | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | MT | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| AUXILIAR CONTÁBIL | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUXILIAR DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO | MT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AUXILIAR DE COZINHA | MA | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 27 | 41 | 36 |
|  | MT | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 7 | 22 | 30 | 24 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| AUXILIAR DE CUSTOS I | MT | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | MT | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| AUXILIAR DE SEGURANÇA DO TRABALHO | GO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AL | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 34 | 41 | 40 |
|  | MT | 21 | 27 | 27 | 4 | 4 | 1 | 25 | 31 | 28 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| AUXILIAR TÉCNICO | MT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| AUXILIAR TÉCNICO II | GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
|  | MT | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | PA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| AUXILIAR DE TESOURARIA | MT | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
|  | MT | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | PI | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| BIÓLOGO | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | RO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| BOMBEIRO I | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BORRACHEIRO | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARPINTEIRO | BA | - | - | - | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 64 | 64 | 66 |
|  | MA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  |
|  | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
| CHEFE DO SETOR DE SUPRIMENTOS | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| COLETOR DE LIXO | MT | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
|  | PA | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| COMUNICADOR SOCIAL | MG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONDUTOR DE MAQUINÁRIO FLUVIAL | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONTADOR | MG | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | PI | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| CONTRA MESTRE FLUVIAL | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| COORDENADOR DE SEGURANÇA | PE | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COZINHEIRO | MT | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| COZINHEIRO II | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
|  | MT | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| COZINHEIRO III | MG | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ELETRICISTA ESPECIALIZADO | MT | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ELETRICISTA | MT | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ELETRICISTA AT | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ELETRICISTA C.A III | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| ELETRICISTA C.A. I | GO | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| ELETRICISTA C.A. II | BA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | 30 |
|  | GO | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | MA | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | 13 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | RN | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| ELETRICISTA C.C. I | MT | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ELETRICISTA C.C. II | MT | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ELETRICISTA II | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ELETRICISTA III | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | PB | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO DE CENTRO DE CONCRETAGEM | MG | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ENCARREGADO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO DE ELÉTRICA | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| EENCARREGADO DE FORMAS | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|  | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE HIDRÁULICA | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO DE LUBRIFICAÇÃO | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | SE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE MECÂNICA | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO DE PRODUÇÃO | BA | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 |
|  | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | PB | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE REFEITÓRIO | MT | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
|  | RJ | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE SERVICOS | BA | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
|  | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM | BA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 16 |
|  | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | RJ | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | RS | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE TRANSPORTES | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | RS | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE DESMONTE DE ROCHA | MT | - | - | - |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | PA | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO ELETRICISTA I | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO GERAL DE CONCRETAGEM | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO GERAL DE ELETRICIDADE | MG | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO GERAL IV | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO GERAL DE TERRAPLENAGEM | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO GERAL TOPOGRAFIA | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO HIDRÁULICA | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO PEDREIRO | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO PRODUÇÃO I | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL | SC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENCANADOR | AL | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 31 |
|  | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MA | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PI | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| ENCARREGADO | MG | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | BA | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE APROPRIAÇÃO | GO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENCARREGADO DE COZINHA | SC | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENCARREGADO DE OBRA | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE OBRAS CIVIS | GO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  | MG | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO DE TURMA ELETRICIDADE | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | RS | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENCARREGADO GERAL | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 |
|  | MG | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PI | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
| ENCARREGADO GERAL DE MONTAGEM | PR | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENCARREGADO I | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | RO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 |
|  | MG | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | RN | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| ENGENHEIRO DE CONTROLE DE QUALIDADE | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | MG | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENGENHEIRO FLORESTAL | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| ENGENHEIRO MECÂNICO | MG | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|  | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| ENGENHEIRO DE MINAS | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHEIRO SANITARISTA | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANCA | BA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | MG | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO | MG | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESTAGIÁRIO | SP | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FERRAMENTEIRO | MT | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| FERRAMENTEIRO II | SP | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | MT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FONOAUDIÓLOGO | MT | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | RO | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |
|  | TO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| LANTERNEIRO | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| LAVADOR | MT | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| LÍDER | BA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| LÍDER DE CARPINTARIA | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LÍDER ELETRICISTA | PR | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LÍDER DE HIDRÁULICA | BA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  | GO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| LÍDER DE MANUTENÇÃO | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | MT | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| LÍDER DE TERRAPLENAGEM | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| LÍDER DE TRANSPORTE | AL | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LÍDER DE OBRAS CIVIS | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 |
|  | ES | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | GO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| LÍDER DE VIGILÂNCIA | MT | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|  | SP | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| LUBRIFICADOR | BA | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| LUBRIFICADOR II | BA | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| LUBRIFICADOR III | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| LUBRIFICADOR IV | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MARINHEIRO | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | PA | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| MARINHEIRO AUXILIAR | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | PA | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| MARTELETEIRO | MG | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
|  | MT | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PR | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - |  | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO LEVE | MT | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO LEVE I | BA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|  | MT | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO LEVE II | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO I | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
|  | MG | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO II | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
|  | GO | - | - |  | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO III | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MECÂNICO ESPECIALIZADO | AL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MECÂNICO MONTADOR | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | SP | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| MECÂNICO MONTADOR II | GO | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
|  | MG | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RN | - | - | - |  |  | 1 | - | - | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| MECÂNICO MONTADOR III | PI | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MÉDICO | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MEIO OFICIAL ARMAÇÃO | MA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 11 |
|  | MT | 2 | - | - | 14 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 |  |  |  |
| MEIO OFICIAL CARPINTARIA | MA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 31 |
|  | MT | - | - | - | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 22 |  |  |  |
|  | PA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| MEIO OFICIAL ELÉTRICA | MA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PR | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MEIO OFICIAL DE ENCANAMENTO | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MEIO OFICIAL MARTELETEIRO | MA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|  | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MEIO OFICIAL MECÂNICA | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MEIO OFICIAL DE MONTAGEM | CE | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MEIO OFICIAL PEDREIRO | MA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 28 |
|  | MT | - | - | - | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| MEIO OFICIAL PEDREIRO | BA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
|  | MA | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |
| MEIO OFICIAL | MT | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MEIO OFICIAL ELETRICIDADE | MT | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| MEIO OFICIAL SOLDADO | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MONTADOR I | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| MONTADOR II | RJ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO | AL | - | - | - | - | - | 1 |  |  | 1 | 8 | 8 | 9 |
|  | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MOTORISTA DE ÔNIBUS | CE | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 |
|  | MT | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |
| MOTORISTA VEÍCULO DE CARGAS | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOTORISTA | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOTORISTA AMBULÂNCIA | MT | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK | BA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MOTORISTA DE CARRETA | AM | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
|  | BA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | MT | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | BA | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 124 | 125 | 128 |
|  | MG | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | MT | 2 | 2 | 2 | 80 | 81 | 84 | 82 | 83 | 86 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | PB | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | PE | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RN | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | RS | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| NIVELADOR | RO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| NIVELADOR III | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
|  | MA | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| NUTRICIONISTA | MG | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  | MT | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| OFICIAL PLENO | MA | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
|  | BA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | MA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  | MT | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | MA | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | MT | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 |  |  |  |
| OPERADOR MANIPULADOR | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO | PA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE CAMINHÃO FORA DA ESTRADA | MA | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 22 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MS | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA I | MT | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OPERADOR DE CENTRO DE CONCRETO I | RN | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE CENTRO DE BRITAGEM | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | SE | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE PERFURATRIZ | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | MT | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA II | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MS | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA I | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA II | AL | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 15 |
|  | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | ES | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MS | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| OPERADOR ESPECIALIZADO I | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE ETA/ETE | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OPERADOR MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE MOTO SERRA | MT | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OPERADOR DE MOTONIVADORA I | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA II | GO | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
|  | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| OPERADOR DE MOTONIVADORA III | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| OPERADOR DE PERFURATRIZ PNE | BA | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 |
|  | CE | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE ROLO COMPACTADO | MG | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
|  | MT | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE TRATOR LAM II | AL | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
|  | PE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RJ | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE TRATOR LAM III | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | RO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA | AL | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 11 |
|  | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |
|  | PE | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS | PR | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OPERADOR DE AUTO-BETONEIRA | MT | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|  | AC | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| OPERADOR DE PERFURATRIZ | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| PADEIRO | MT | - | - |  | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PEDAGOGO | MT | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PEDREIRO | AL | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 60 | 59 |
|  | BA | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | MA | - | - | - | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 |  |  |  |
|  | PI | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | SE | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| PEDREIRO II | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| PSICÓLOGO | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PUBLICITÁRIO | MT | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RECEPCIONISTA | MT | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RELACÕES PÚBLICAS | BA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RESPONSÁVEL POR PROG DE CUSTOS | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SINALEIRO | MA | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 11 |
|  | MT | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| SOLDADOR | MG | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SOLDADOR 1 | SP | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SOLDADOR II | GO | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
|  | MT | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| SOLDADOR III | MG | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO II | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | MT | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO DE CUSTOS | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO ELETRÔNICO | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | MT | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | MT | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
|  | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RS | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO I | RO | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO II | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | SC | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | TO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO IV | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO DE PRODUÇÃO | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO DE QUALIDADE | MS | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ESPECIALIZADO | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 |
|  | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MG | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | RO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I | MT | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | RO | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO II | MG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | RO | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO III | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TÉCNICO | MG | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO EM ENGENHARIA | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO I | MT | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TÉCNICO II | BA | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|  | MG | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | MT | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO III | AM | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|  | BA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | PA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TÉCNICO IV | RO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TÉCNICO DE QUALIDADE II | RJ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TECNÓLOGO | SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ...Continuação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | ORIGEM | GÊNERO |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |
|  |  | Feminino |  |  | Masculino |  |  | Total |  |  | Nov | Dez | Jan |
|  |  | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan | Nov | Dez | Jan |  |  |  |
| TOPÓGRAFO | GO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TOPÓGRAFO II | CE | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | MT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TOPOGRÁFO III | SP | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | TO | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| TOPÓGRAFO IV | GO | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | MT | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | PR | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| TORNEIRO MECÂNICO II | BA | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VIBRADORISTA | MA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIGIA | MT | 3 | 3 | 2 | 19 | 28 | 23 | 22 | 31 | 25 | 25 | 34 | 26 |
|  | PE | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | SC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | SP | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| Total Geral |  | 118 | 135 | 137 | 1058 | 1114 | 1274 | 1176 | 1249 | 1411 | 1176 | 1249 | 1411 |
| Fonte: Gerência de Recursos Humanos – Companhia Norberto Odebrecht. Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão - IPED - 31 de Janeiro de 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. HISTOGRAMA DE TRABALHADORES DAS SUBCONTRATADAS PELA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.

| Nome da Empresa | N.º de Funcionários |  |
| --- | --- | --- |
|  | Novembro/2011 | Janeiro/2011 |
| Construtora Ramos | 09 | 08 |
| Construfam | 02 | 02 |
| Drilling | - | 06 |
| Emicon | - | 07 |
| Estrela | 02 | 05 |
| EGI | 30 | 39 |
| Eurobras | - | 02 |
| Garra Guindastes | 02 | 02 |
| Holanda Engenharia | 03 | 04 |
| IBQ | 06 | 06 |
| Imagem e Monitoramento | 23 | 28 |
| Lider Construções | 03 | 35 |
| Lisboa e Cia Ltda | 11 | 07 |
| Machado & Weber | 05 | 02 |
| Macter | 15 | 11 |
| MC Refrigeração | 13 | 16 |
| Nativa Engenharia e Meio Ambiente | 43 | 40 |
| Nacom | 05 | 05 |
| Orguel | - | 01 |
| Paula Pereira Paulino | 06 | 06 |
| Planal | - | 03 |
| Progeo | 30 | 25 |
| RR | 03 | 04 |
| Saraiva | 05 | 05 |
| Sartori | 14 | 17 |
| S.A Construtora | - | 14 |
| São Jorge Indústria Mecânica | 27 | 19 |
| Semacon | 02 | 03 |
| Terraplanagem AM | 22 | 22 |
| Terraplanagem Aripuanã | 98 | 104 |
| Tornetur | 12 | 07 |
| Trimec | 58 | 26 |
| Trimec Equipamentos | 30 | 17 |
| Viação Rio Prata | - | 06 |
| Usiminas | 22 | 28 |
| Total: | 513 | 532 |

Fonte: Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão – IPED – 31 de Janeiro de 2012.

# 4. HISTOGRAMA DE TRABALHADORES CONTRATADOS DIRETAMENTE PELA COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES - CHTP.

| CHTP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGO | UF PROCEDÊNCIA | GENÊRO |  |  |
|  |  | Homem | Mulher | Total |
| Assistente de Comunicação Social | MT | - | 1 | 1 |
| Assessor de Meio Ambiente | SP | 1 | - | 1 |
| Assistente Administrativo | MT | 3 | 3 | 6 |
| Analista Ambiental | MT | 3 | - | 3 |
| Analista Ambiental B | GO | - | 1 | 1 |
| Analista Ambiental C | MT | 1 | - | 1 |
| Coordenador de Meio Biótico | PE | 1 | - | 1 |
| Coordenador de Programas de Saúde | MT | 1 | - | 1 |
| Coordenadora de Comunicação | GO | - | 1 | 1 |
| Coordenadora de Projetos Sociais | PR | - | 1 | 1 |
| Diretor de Sustentabilidade | SP | 1 | - | 1 |
| Engenheiro Civil | RJ | 1 | - | 1 |
| Fundiário | MT | 1 | - | 1 |
| Gerente de Meio Ambiente | MT | 1 | - | 1 |
| Gerente Técnico | MG | 1 | - | 1 |
| Jurídico | SC | - | 1 | 1 |
| Microscopista | MT | 1 | 1 | 2 |
| Serviços Gerais | MT | - | 6 | 6 |
| Fonte: Companhia Hidrelétrica Teles Pires. |  | 16 | 15 | 31 |

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão – IPED – 31 de Janeiro de 2012.

| SAMAF - FAUNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGO | UF PROCEDÊNCIA | GENÊRO |  |  |
|  |  | Homem | Mulher | Total |
| Auxiliar de Serviços Gerais | MT | 7 | - | 7 |
| Biólogo | DF | 1 | - | 1 |
| Coordenador de Campo | GO | 1 | - | 1 |
| Coordenador Executivo | MT | 1 | - | 1 |
| Médico Veterinário | SP | 1 | - | 1 |
|  | MG | 1 | - | 1 |
| Piloto de Barco | MT | 1 | - | 1 |
| Técnico em Resgate de Fauna | PR | 1 | - | 1 |
|  | MT | 4 | 5 | 9 |
|  | MG | 1 | - | 1 |
|  | MS | 1 | - | 1 |
|  | GO | - | 1 | 1 |
|  | ES | - | 1 | 1 |
| Fonte: Companhia Hidrelétrica Teles Pires. |  | 20 | 7 | 27 |

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão – IPED – 31 de Janeiro de 2012.

| SAMAF - FLORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGO | UF PROCEDÊNCIA | GENÊRO |  |  |
|  |  | Homem | Mulher | Total |
| Auxiliar de Campo | MT | 3 | - | 3 |
| Coordenador de campo - Coleções | MT | 1 | - | 1 |
| Coordenador de campo - Epífitas | MT | - | 1 | 1 |
| Parataxonomista | MT | 1 | - | 1 |
| Resgatador de Flora | MT | 1 | 5 | 6 |
| Resgatador de Flora Junior | MT | 4 | 4 | 8 |
| Taxonomista | SC | - | 1 | 1 |
| Técnico de Nível Superior | MT | 2 | 1 | 3 |
| Viverista | MT | 2 | - | 2 |
| Fonte: Companhia Hidrelétrica Teles Pires. |  | 14 | 12 | 26 |

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão – IPED – 31 de Janeiro de 2012.

| DOCUMENTO / ARQUEOLOGIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGO | UF PROCEDÊNCIA | GENÊRO |  |  |
|  |  | Homem | Mulher | Total |
| Auxiliar de Campo | PR | 2 | - | 2 |
|  | SP | 1 | - | 1 |
|  | MT | 9 | - | 9 |
| Auxiliar Administrativo | PR | - | 1 | 1 |
| Arqueólogo | RS | 3 | - | 3 |
| Técnico em Arqueologia | - | 2 | - | 2 |
| Fonte: Companhia Hidrelétrica Teles Pires. |  | 17 | 1 | 18 |

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão – IPED – 31 de Janeiro de 2012.

| SANTA FÉ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGO | UF PROCEDÊNCIA | GENÊRO |  |  |
|  |  | Homem | Mulher | Total |
| Assessora de Imprensa | MT | 0 | 1 | 1 |
| Fonte: Companhia Hidrelétrica Teles Pires. |  | 0 | 1 | 1 |

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão – IPED – 31 de Janeiro de 2012.

| IPED |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGO | UF PROCEDÊNCIA | GENÊRO |  |  |
|  |  | Homem | Mulher | Total |
| Economista | MT | 1 | 2 | 3 |
| Advogado | MT | 1 | - | 1 |
| Administrador | MT | 1 | - | 1 |
| Consultor | MT | - | 1 | 1 |
| Fonte: Companhia Hidrelétrica Teles Pires. |  | 3 | 3 | 6 |

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão – IPED – 31 de Janeiro de 2012.

# 5. RESUMO DOS HISTOGRAMAS DE TRABALHADORES.

| RESUMO HISTOGRAMA DE TRABALHADORES - Janeiro de 2012. |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMPRESAS |  | TOTAL |
| ODEBRECHT |  | 1.411 |
| TERCEIRIZADAS CNO |  | 532 |
| CHTP |  | 31 |
| SAMAF/FAUNA |  | 27 |
| SAMAF/FLORA |  | 26 |
| DOCUMENTO/ARQUEOLOGIA |  | 18 |
| SANTA FÉ |  | 01 |
| IPED |  | 06 |
|  |  | 2.052 |

Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão - IPED – 31 de Janeiro de 2012.

# 6. HISTOGRAMA GERAL PREVISTO E REALIZADO

| HISTOGRAMA DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA ATÉ JANEIRO 2012 E PREVISTA ATÉ MAIO 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Nº. Meses | 2011 | Nº. Meses | 2012 | Nº. Meses | 2013 | Nº. Meses | 2014 | Nº. Meses | 2015 |
| Jan | - | - | 5 | 2.052* | 17 | 5.423 | 29 | 4.569 | 41 | 1.680 |
| Fev | - | - | 6 | 2.856 | 18 | 5.621 | 30 | 4.361 | 42 | 1.435 |
| Mar | - | - | 7 | 3.114 | 19 | 6.793 | 31 | 3.602 | 43 | 1.130 |
| Abr | - | - | 8 | 3.241 | 20 | 6.937 | 32 | 3.742 | 44 | 1.115 |
| Mai | - | - | 9 | 3.590 | 21 | 7.073 | 33 | 4.292 | 45 | 950 |
| Jun | - | - | 10 | 3.907 | 22 | 4.865 | 34 | 3.995 |  | - |
| Jul | - | - | 11 | 3.531 | 23 | 5.106 | 35 | 3.274 |  | - |
| Ago | - | - | 12 | 3.938 | 24 | 5.772 | 36 | 3.500 |  | - |
| Set | 1 | 584* | 13 | 4.685 | 25 | 4.783 | 37 | 3.105 |  | - |
| Out | 2 | 910* | 14 | 4.806 | 26 | 5.396 | 38 | 2.240 |  | - |
| Nov | 3 | 1.689* | 15 | 5.420 | 27 | 6.386 | 39 | 1.950 |  | - |
| Dez | 4 | 1.834* | 16 | 4.920 | 28 | 4.844 | 40 | 2.000 |  | - |
| Fonte: Companhia Norberto Odebrecht. Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão - IPED - 31 de Janeiro de 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  Mão-de-Obra realizada até janeiro 2012.

# 7. GRÁFICO GERAL REPRESENTATIVO DO HISTOGRAMA DE MÃO-DE-OBRA REALIZADA E PREVISTA

8. COMPARATIVO DO HISTOGRAMA GERAL DE MÃO-DE-OBRA PREVISTA E REALIZADA

| CENTRAIS HIDRELÉTRICAS TELES PIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE REFORÇO À INFRA-ESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPARATIVO DO HISTOGRAMA DE MÃO-DE-OBRA PREVISTO E REALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | N. | 2011 |  |  | N. | 2012 |  |  | N. | 2013 |  |  | N. | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |
|  |  | Previsto | Realizado | Variação |  | Previsto | Realizado | Variação |  | Previsto | Realizado | Variação |  | Previsto | Realizado | Variação | N. | Previsto | Realizado | Variação |
| Jan | - | - | - | - | 5 | 3.222 | 2.052 | -1.170 | 17 | 5.423 |  |  | 29 | 4.569 |  |  | 41 | 1.680 |  |  |
| Fev | - | - | - | - | 6 | 2.856 |  |  | 18 | 5.621 |  |  | 30 | 4.361 |  |  | 42 | 1.435 |  |  |
| Mar | - | - | - | - | 7 | 3.114 |  |  | 19 | 6.793 |  |  | 31 | 3.602 |  |  | 43 | 1.130 |  |  |
| Abr | - | - | - | - | 8 | 3.241 |  |  | 20 | 6.937 |  |  | 32 | 3.742 |  |  | 44 | 1.115 |  |  |
| Mai | - | - | - | - | 9 | 3.590 |  |  | 21 | 7.073 |  |  | 33 | 4.292 |  |  | 45 | 950 |  |  |
| Jun | - | - | - | - | 10 | 3.907 |  |  | 22 | 4.865 |  |  | 34 | 3.995 |  |  |  |  |  |  |
| Jul | - | - | - | - | 11 | 3.531 |  |  | 23 | 5.106 |  |  | 35 | 3.274 |  |  |  |  |  |  |
| Ago* | - | - | - | - | 12 | 3.938 |  |  | 24 | 5.772 |  |  | 36 | 3.500 |  |  |  |  |  |  |
| Set | 1 | 617 | 584 | -33 | 13 | 4.685 |  |  | 25 | 4.783 |  |  | 37 | 3.105 |  |  |  |  |  |  |
| Out | 2 | 1.386 | 910 | -476 | 14 | 4.806 |  |  | 26 | 5.396 |  |  | 38 | 2.240 |  |  |  |  |  |  |
| Nov | 3 | 2.653 | 1.689 | -964 | 15 | 5.420 |  |  | 27 | 6.386 |  |  | 39 | 1.950 |  |  |  |  |  |  |
| Dez | 4 | 3.479 | 1.834 | -1.645 | 16 | 4.920 |  |  | 28 | 4.844 |  |  | 40 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |

Fonte: Companhia Norberto Odebrecht. Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão - IPED - 31 de Janeiro de 2012. Obs.: Dados de 31 de Janeiro de 2012 * 19/08/2011 - Liberação da Licença de Instalação pelo IBAMA

| Trabalhadores Contratados Diretos pela Companhia Norberto Odebrecht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratificação por Unidade da Federação e por Idade - Jan de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UF | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Total |
| AL | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| BA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 123 |
| CE |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| DF |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| GO |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 38 |
| MA | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| MG |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  | 86 |
| MT | 10 | 8 | 11 | 24 | 33 | 18 | 27 | 27 | 30 | 26 | 27 | 25 | 24 | 22 | 32 | 13 | 17 | 15 | 13 | 16 | 9 | 12 | 19 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 607 |
| PA | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 153 |
| PB |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| PE |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| PI |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| PR |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19 |
| RJ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| RN |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| RO |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 |  | 6 | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| SC |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 14 |
| SE | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| SP | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 60 |
| TO |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 36 |
| AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Total | 20 | 17 | 30 | 45 | 60 | 49 | 67 | 60 | 74 | 52 | 67 | 63 | 61 | 43 | 60 | 34 | 43 | 40 | 38 | 41 | 28 | 26 | 28 | 30 | 24 | 21 | 20 | 21 | 19 | 24 | 24 | 22 | 12 | 16 | 18 | 19 | 18 | 10 | 4 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1411 |
| Fonte: Companhia Norberto Odebrecht. Elaboração: Instituto de Pesquisa Desenvolvimento e Gestão - IPED - 31 de Janeiro de 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.TABELA TRABALHADORES CONTRATADOS DIRETOS PELA COMPANHIA NORBERTO ODEBRECHT.